Министерство образования Иркутской области

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Иркутской области

«Иркутский энергетический колледж»
(ГБПОУ «ИЭК»)

Отчет

по практической работе №3

Тема: Разработка графика разработки и внедрения информационной системы

по

ПМ.06 СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

по специальности

09.02.07 Информационные системы и программирование

(квалификация: специалист по информационным системам)

Выполнен

| студентом (кой) группы ___________ | Романчук Л.Д. | __________________ (подпись) | «___» сентября 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверила | Лакеева Т.Б. | _______________ (подпись) | «___» сентября 20__ г. |

Тема: Разработка графика разработки и внедрения информационной системы

Цель: научиться осуществлять создание графика разработки и внедрения информационной системы

Задание 1

На основе анализа технического задания на АИС «Система учета продаж автомобилей» и плана внедрения рабочего места разработчика определены следующие основные задачи проекта:

1. Подготовительный этап:

- Анализ требований и проектирование архитектуры системы.

- Формирование технического задания (уже выполнено, согласно отчету №2).

- Подготовка рабочих мест для разработчиков (установка ОС, СУБД, Git, среды разработки и пр.).

2. Этап разработки:

- Разработка структуры базы данных (справочники: автомобили, клиенты, заказы; документы: заказы, оплаты; регистры).

- Реализация бизнес-логики: каталог автомобилей, корзина, оформление заказа, учет доставки, интеграция с платежными системами.

- Разработка пользовательского интерфейса (веб-интерфейс, личный кабинет, панель администратора).

- Интеграция с внешними сервисами (платежные шлюзы, службы доставки).

- Написание технической документации.

3. Этап тестирования:

- Модульное тестирование компонентов (каталог, корзина, заказы).

- Комплексное тестирование системы.

- Исправление ошибок и доработка функционала.

4. Этап внедрения и опытной эксплуатации:

- Развертывание системы на сервере заказчика.

- Обучение персонала работе с системой.

- Пробный запуск и сбор обратной связи.

- Финальная доработка по результатам эксплуатации.

5. Завершающий этап:

- Проведение приемо-сдаточных испытаний.

- Подписание акта сдачи-приемки.

- Переход к промышленной эксплуатации.

Графики представлены ниже на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Этапы проекта

Рисунок 2 -  Даты реализации проекта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы я научился разрабатывать графики разработки и внедрения информационной системы на примере проекта «Учет  продаж автомобилей». Были выделены ключевые этапы проекта, определены сроки и ответственные, что позволяет эффективно управлять процессом внедрения ИС.